BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

COFFEEGO - NỀN TẢNG ĐẶT BÀN QUÁN CÀ PHÊ TÍCH HỢP AI ASSISTANT VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GVHD: ThS. Phan Long

Nhóm SVTH:

Nguyễn Quang Đạt	27211239129

Phan Xuân Đức	27211202329

Phạm Tuấn Huy	27211201594

Nguyễn Văn Khánh	27211234570

Hoàng Trọng Tấn	26211236150

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2025

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 29/09/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 120 Hoàng Minh Thảo, thành phố Đà Nẵng

Approval: 29/09/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên:

- Hoàng Trọng Tấn

- Nguyễn Quang Đạt

- Phan Xuân Đức

- Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

Thảo luận về ý tưởng.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 29/09/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 10h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 29/09/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 120 Hoàng Minh Thảo, thành phố Đà Nẵng

Approval:  29/09/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Xây dựng proposal document.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận và xây dựng proposal document | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 29/09/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp:02/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 120 Hoàng Minh Thảo, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Phân tích yêu cầu đã khảo sát, nhóm lại thành module/chức năng.

- Phân công soạn thảo: Proposal, Project Plan, User Story, Product Backlog, Database.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện proposal | Hoàng Trọng Tấn | Cuộc họp tiếp theo |
| Xây dựng Project Plan, User story | Phạm Tuấn Huy, Hoàng Trọng Tấn | 03/10/2025 |
| Xây dựng tài liệu product backlog | Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh | 03/10/2025 |
| Xây dựng tài liệu database | Phan Xuân Đức, Nguyễn Quang Đạt | 03/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 02/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 05/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 13h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval:  05/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phan Long

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Chọn các User Story cho Sprint 1 (Auth, User, Bài viết, Danh mục, Sản phẩm, Công thức…)

- Lập Sprint Backlog 1

- Trình bày Project Plan, Product Backlog draft cho GVHD

- Thảo luận khung tài liệu kiểm thử Sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Sprint Backlog 1. | Phạm Tuấn Huy, Phan Xuân Đức | 05/10/2025 |
| Xây dựng tài liệu kiểm thử sprint 1 | Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Trọng Tấn | 05/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 05/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 15h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 08/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Review toàn bộ Test Case Sprint 1.

- Rà lại các giao diện đã thiết kế (đăng ký, đăng nhập, quên/đổi mật khẩu, user, bài viết, danh mục…).

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sửa các Test Case chưa hợp lý. | Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Trọng Tấn | 09/10/2025. |
| Vẽ hoàn thiện UI auth + user | Phan Xuân Đức, Phạm Tuấn Huy | 10/10/2025 |
| Vẽ hoàn thiện bài viết + danh mục | Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt | 11/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 08/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 12/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 120 Hoàng Minh Thảo, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Báo cáo tiến độ coding Đăng ký, Đăng nhập, Quên/Đổi mật khẩu..

- Rà convention code, cấu trúc thư mục, chuẩn API cho phần Auth.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành chức năng Đăng ký | Phan Xuân Đức, Nguyễn Quang Đạt | 13/10/2025 |
| Hoàn thành chức năng Đăng nhập. | Phan Xuân Đức, Nguyễn Quang Đạt | 13/10/2025 |
| Hoàn thiện Quên/Đổi mật khẩu | Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Quang Đạt | 14/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 12/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 16/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: 120 Hoàng Minh Thảo, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Kiểm tra tiến độ coding quản lý người dùng, loại bài viết, bài viết

- Thống nhất rule phân quyền, trạng thái bài viết

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện CRUD User | Phạm Tuấn Huy, Nguyễn Quang Đạt | 18/10/2025 |
| Hoàn Thiện CRUD Loại bài viết | Phan Xuân Đức, Nguyễn Quang Đạt | 18/10/2025 |
| Hoàn thiện CRUD Bài viết | Nguyễn Quang Đạt | 19/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 11/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 20/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Báo cáo tiến độ danh mục sản phẩm, sản phẩm, công thức, UI bài viết

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện danh mục + sản phẩm | Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt | 21/10/2025 |
| Hoàn thiện chức năng công thức | Nguyễn Quang Đạt, Phạm Tuấn Huy | 23/10/2025 |
| Hoàn thiện UI bài viết | Nguyễn Quang Đạt | 24/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 20/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 24/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 24/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Tổng hợp code các module Sprint 1, lên kế hoạch Integrate.

- Chia việc xử lý conflict, build để test ngày 25-26/10

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Merge nhánh code sprint 1 | Nguyễn Văn Khánh, Hoàng Trọng Tấn | 24/10/2025 |
| Chuẩn bị dữ liệu test | Tất cả thành viên | 25/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 24/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 27/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Tổng hợp kết quả testing 25-26/10

- Phân loại bug, phân công fix

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Fix bug đăng kí , đăng nhập, quên mật khẩu | Phạm Tuấn Huy, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Quang Đạt | 28/10/2025 |
| Fix Bug Module Admin | Nguyễn Quang Đạt, Hoàng Trọng Tấn | 28/10/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 27/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 31/10/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/10/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phan Long

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Demo toàn bộ chức năng sprint 1

- Đánh giá mức độ hoàn thành user story, chất lượng test

- Đánh giá sprint 1: việc làm tốt, chưa tốt, cải tiến.

- Họp kế hoạch sprint 2 , tạo tài liệu kiểm thử sprint 2

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Cập nhật Product Backlog sau sprint 1 | Phạm Tuấn Huy | 31/10/2025 |
| Tạo tài liệu kiểm thử sprint 2 | Phan Xuân Đức, Hoàng Trọng Tân | 31/10/2025 |
| Chuẩn bị draft sprint 2 backlog | Phạm Tuấn Huy, Nguyễn Văn Khánh | 01/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 31/10/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 02/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức, Nguyễn Văn Khánh

- Nội dung

- Chọn User Story cho Sprint 2: Giỏ hàng, Đặt bàn, Order, Lịch sử, Bàn, Đặt bàn, Khuyến mãi, Kho, Thống kê.

- Báo cáo tiến độ thiết kế giao diện sprint 2

- Thực hiện test case cho sprint 2

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện test case | Tất cả thành viên trừ đạt | 02/11/2025 |
| Hoàn thiện sprint backlog 2 | Phạm Tuấn Huy, Nguyễn Văn Khánh | 02/11/2025 |
| Hoàn thiện tài liệu kiểm thử sprint 2 | Phan Xuân Đức, Hoàng Trọng Tấn | 02/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 02/11/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 05/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 05/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Quang Đạt, Phan Xuân Đức

- Nội dung:

-  Báo cáo tiến độ coding Giỏ hàng, Đặt bàn, Order.

-  Rà soát API giữa front-end và back-end.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện chức năng Giỏ hàng | Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Quang Đạt | 08/11/2025 |
| Hoàn thiện chức năng Đặt bàn | Phan Xuân Đức, Nguyễn Quang Đạt | 08/11/2025 |
| Hoàn thiện chức năng Order | Phạm Tuấn Huy, Nguyễn Quang Đạt | 09/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 05/11/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 09/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Nguyễn Quang Đạt

- Nội dung

- Kiểm tra tiến độ lịch sử đặt hàng, quản lý bàn

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Lịch sử đặt hàng | Nguyễn Quang Đạt, Phạm Tuấn Huy | 10/11/2025 |
| Hoàn thiện Quản lý bàn | Nguyễn Quang Đạt | 12/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 09/11/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 17/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt

- Nội dung

- Kiểm tra tiến độ quản lý đặt hàng, thống kê , kho

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện quản lý đặt hàng | Nguyễn Quang Đạt | 18/11/2025 |
| Hoàn thiện module thống kê | Nguyễn Quang Đạt | 20/11/2025 |
| Hoàn thiện module kho | Nguyễn Quang Đạt, Hoàng Trọng Tấn | 21/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 17/11/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 21/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Discord hoặc Zalo

Approval: 21/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Họp triển khai integrate toàn bộ code sprint 2

- Thống nhất môi trường test, dữ liệu test cho 22-23/11

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Merge nhánh sprint 2 | Nguyễn Quang Đạt | 21/11/2025 |
| Chuẩn bị thực hiện test case | Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức, Phạm Tuấn Huy | 23/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 21/11/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 23h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 24/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Discord hoặc Zalo

Approval: 24/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Review kết quả test ngày 22-23/11

- Phân loại bug, phân công fix, kế hoạch re test 26/11

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tổng hợp bug sprint 2 | Phạm Tuấn Huy | 24/11/2025 |
| Fix bug các chức năng sprint 2 | All team | 25/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 23/03/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 23h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 27/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Discord hoặc Zalo

Approval: 27/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phan Long

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Demo toàn bộ chức năng sprint 2

- Sprint 2 review: đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành

- Retrospective sprint 2, chuẩn bị sprint 3

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Cập nhật productbacklog sau sprint 2 | Phạm Tuấn Huy | 28/11/2025 |
| Draft sprint backlog 3 | Phan Xuân Đức, Hoàng Trọng Tấn | 28/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 27/11/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 23h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 30/11/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Discord hoặc Zalo

Approval: 30/11/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Chốt Sprint Backlog 3: Chatbot AI, Thanh toán.

- Hoàn thiện tài liệu kiểm thử sprint 3

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện sprint backlog3 | Phan Xuân Đức, Hoàng Trọng Tấn | 30/11/2025 |
| Hoàn thiện test case sprint 3 | Phạm Tuấn Huy, Phan Xuân Đức, Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Văn Khánh | 30/11/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 30/11/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 23h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 03/12/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Discord hoặc Zalo

Approval: 03/12/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Báo cáo tiến độ coding chatbot AI và thanh toán

- Thống nhất xử lý lỗi logic, tính bảo mật

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện front-end chatbot | Nguyễn Quang Đạt | 03/12/2025 |
| Hoàn thiện back-end chatbot | Nguyễn Quang Đạt | 04/12/2025 |
| Hoàn thiện frontend,backend thanh toán | Nguyễn Quang Đạt, | 06/12/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 03/12/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 23h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 06/12/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Discord hoặc Zalo

Approval: 06/12/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Integrate toàn bộ module sprint 3 vào hệ thống

- Chuẩn bị script test

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Merge code chatbot + payment | All Team | 06/12/2025 |
| Chuẩn bị thực hiện test chatbot AI, thanh toán | Phạm Tuấn Huy, Phan Xuân Đức | 07/12/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 06/12/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 23h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 10/12/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Discord hoặc Zalo

Approval: 10/12/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự:

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

GVHD: Ths. Phan Long

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Khánh, Phan Xuân Đức

- Nội dung

- Demo Chatbot AI, Thanh toán và toàn bộ luồng hệ thống.

- Sprint 3 Review & Retrospective.

- Chốt hệ thống đạt yêu cầu để chuẩn bị Final Meeting.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện toàn bộ tài liệu | All team | 13/12/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 10/12/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 23h30 cùng ngày.

Scrum Master					Người lập biên bản

Phạm Tuấn Huy					Hoàng Trọng Tấn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

COFFEEGO - NỀN TẢNG ĐẶT BÀN QUÁN CÀ PHÊ TÍCH HỢP AI ASSISTANT VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

TÀI LIỆU FINAL MEETING

GVHD: ThS. Phan Long

Nhóm SVTH:

Nguyễn Quang Đạt	27211239129

Phan Xuân Đức	27211202329

Phạm Tuấn Huy	27211201594

Nguyễn Văn Khánh	27211234570

Hoàng Trọng Tấn	26211236150

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2025

CoffeeGo - Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử

Ngày họp: 11/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/12/2025

Ghi lại bởi: Hoàng Trọng Tấn

- Thành phần tham dự

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phan Long

Nhóm trưởng: Phạm Tuấn Huy

Thành viên: Hoàng Trọng Tấn, Hoàng Trọng Tấn, Hoàng Trọng Tấn

- Nội dung: Sprint review.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá các product backlog đã Pass Đánh giá các product backlog đã Fail | Phạm Tuấn Huy | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận giải pháp | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Thực hiện | Tất cả thành viên | Bổ sung các công việc cụ thể cho các cá nhân được thể hiện trong Sprint Backlog |
| Lập biên bản cuộc họp | Hoàng Trọng Tấn | 11/12/2025 |

Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn		Scrum Master		Người lập biên bản

Phan Long			Phạm Tuấn Huy		Hoàng Trọng Tấn