BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

COFFEEGO-NỀN TẢNG ĐẶT BÀN

QUÁN CÀ PHÊ TÍCH HỢP AI ASSISTANT VÀ

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: ThS. Phan Long

Nhóm SVTH:

Nguyễn Quang Đạt	27211239129

Phan Xuân Đức	27211202329

Phạm Tuấn Huy	27211201594

Nguyễn Văn Khánh	27211234570

Hoàng Trọng Tấn                                           26211236150

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | CNTDBQCP9129 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 29/09/2025 |  | Ngày kết thúc | 15/12/2025 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Th.s. Phan Long Email:phanlong92@gmail.com Phone: 0903333080 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Th.s. Phan Long Email:phanlong92@gmail.com Phone: 0903333080 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Phạm Tuấn Huy | huytuanpham2002@gmail.com |  | 0395675256 |
| Thành viên | Nguyễn Quang Đạt | nguyenquangdat2842003@gmail.com |  | 0584959365 |
|  | Phan Xuân Đức | phanxuanduc@dtu.edu.vn |  | 0856669017 |
|  | Nguyễn Văn Khánh | nvk26042003@gmail.com |  | 0383285111 |
|  | Hoàng Trọng Tấn | Esttan2018@gmail.com |  | 0378195093 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Văn Khánh |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Văn Khánh | 22/04/2025 | Tạo tài liệu |
| 2.0 |  |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Ths.Phan Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Ths.Phan Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Phạm Tuấn Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Nguyễn Quang Đạt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Phan Xuân Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Nguyễn Văn Khánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Hoàng Trọng Tấn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Tài liệu tham khảo	4

1.4.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	5

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	5

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu liên quan: Test plan document, Test case document.	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	8

2.6.3.	Sprint 3	10

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	11

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	11

4.1.	Phần cứng và phần mềm	11

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	12

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	13

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này

cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “CoffeeGo-Nền tảng đặt bàn quán cà phê tích hợp AI Assistant và thanh toán điện tử”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm: Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3 và yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo: Proposal, Product Backlog, Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

- Đăng kí.

- Đăng nhập.

- Quên mật khẩu

- Đổi mật khẩu

- Quản lý người dùng

- Quản lý loại bài viết

- Quản lý bài viết

- Quản lý danh mục sản phẩm

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý công thức

- Bài viết

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

- Giỏ hàng

- Đặt bàn

- Order

- Lịch sử đặt hàng

- Quản lý bàn

- Quản lý đặt bàn

- Quản lý khuyến mãi

- Quản lý thống kê

- Quản lý kho

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 3

- Chatbot AI

- Thanh toán

  - Các chức năng không được kiểm thử

Tất cả chức năng trong sprint 1, sprint 2 và sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu liên quan: Test plan document, Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 05/10/2025 | 03/11/2025 | 155 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 1 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | 4 | Khánh, Tấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 20/03/2025 | 22/03/2025 | 12 |  |
|  | Đăng kí | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Đức |
|  | Đăng nhập | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Đức |
|  | Quên mật khẩu | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Khánh |
|  | Đổi mật khẩu | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý người dùng | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Quản lý loại bài viết | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Quản lý bài viết | 08/10/2025 | 08/10/2025 | 2 | Huy |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 2 | Tấn |
|  | Quản lý sản phẩm | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 2 | Tấn |
|  | Quản lý công thức | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Bài viết | 09/10/2025 | 09/10/2025 | 1 | Đức |
| 1.3 | Testing | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 10 |  |
|  | Đăng kí | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Đăng nhập | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quên mật khẩu | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Tấn |
|  | Đổi mật khẩu | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Đức |
|  | Quản lý người dùng | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý loại bài viết | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý bài viết | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Đức |
|  | Quản lý sản phẩm | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý công thức | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Huy |
|  | Bài viết | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1 | Khánh |
| 1.4 | Re-testing | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 10 |  |
|  | Đăng kí | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Đăng nhập | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quên mật khẩu | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Đổi mật khẩu | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Đức |
|  | Quản lý người dùng | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý loại bài viết | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý bài viết | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Đức |
|  | Quản lý sản phẩm | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý công thức | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Bài viết | 02/11/2025 | 02/11/2025 | 1 | Khánh |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 04/11/2025 | 30/11/2025 | 157 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 2 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 4 | Đức,Tấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 06/11/2025 | 06/11/2024 | 20 |  |
|  | Giỏ hàng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Khánh |
|  | Đặt bàn. | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Đức |
|  | Order | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Lịch sử đặt hàng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý bàn | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý đặt bàn. | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý khuyến mãi | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý đặt hàng | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý thống kê | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Đức |
|  | Quản lý kho | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 1 | Tấn |
| 1.3 | Testing | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 10 |  |
|  | Giỏ hàng | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Đặt bàn. | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | Khánh |
|  | Order | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | Đức |
|  | Lịch sử đặt hàng | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý bàn | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý đặt bàn. | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý khuyến mãi | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Đức |
|  | Quản lý đặt hàng | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý thống kê | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý kho | 26/11/2025 | 26/11/2025 | 1 | Khánh |
| 1.4 | Re-testing | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 13 |  |
|  | Giỏ hàng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Đặt bàn. | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Khánh |
|  | Order | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Đức |
|  | Lịch sử đặt hàng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý bàn | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 2 | Huy |
|  | Quản lý đặt bàn. | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý khuyến mãi | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Đức |
|  | Quản lý đặt hàng | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Tấn |
|  | Quản lý thống kê | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Huy |
|  | Quản lý kho | 29/11/2025 | 29/11/2025 | 1 | Khánh |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 01/12/2025 | 14/12/2025 | 101 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan sprint 3 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | 2 | Huy, Khánh |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 8 |  |
|  | Chatbot AI | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | Huy |
|  | Thanh toán | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 1 | Đức |
| 1.3 | Testing | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 4 |  |
|  | Chatbot AI | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Huy |
|  | Thanh toán | 06/12/2025 | 06/12/2025 | 2 | Đức |
| 1.4 | Re-testing | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 4 |  |
|  | Chatbot AI | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Khánh |
|  | Thanh toán | 08/12/2025 | 08/12/2025 | 2 | Tấn |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, JDK 8, Adobe Flash Player 32, các trình duyệt |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, JDK 8, Adobe Flash Player 32, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Phạm Tuấn Huy | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Nguyễn Quang Đạt Phan Xuân Đức Phạm Tuấn Huy Nguyễn Văn Khánh Hoàng Trọng Tấn | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Quang Đạt Phan Xuân Đức Phạm Tuấn Huy Nguyễn Văn Khánh Hoàng Trọng Tấn | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |